## Slide 1
为什么我们要用 Rust 重写核心服务
工程团队技术分享 · 动机、取舍与迁移路径

## Slide 2
核心服务正承受越来越大的压力
性能与资源
高峰期请求堆积，扩容主要靠加机器，成本随流量上涨
长尾延迟难以预测，个别慢请求影响整体响应
内存占用随并发增长，资源利用率不稳定
稳定性与工程效率
并发场景下的内存与数据竞争问题排查成本高
运行期错误难以在编译阶段拦截，问题常在线上暴露
代码改动的影响范围不易评估，回归测试负担重

## Slide 3
继续打补丁已无法解决根因
01
问题多集中在语言与运行时层面，属于结构性约束，而非个别模块的实现缺陷
02
局部优化只能推迟问题出现，随着流量与业务复杂度上升会再次失效
03
团队在排查与维护上的投入持续增加，挤压了新功能的开发空间
04
越晚调整，历史包袱越重，迁移代价越高
05
需要一次系统性的技术选型，而不是持续的权宜之计

## Slide 4
01
为什么是 Rust
在性能、安全与工程可控性之间找到平衡

## Slide 5
Rust 提供了我们最需要的四项能力
01
零成本抽象与接近系统级语言的运行性能，不依赖重型运行时
02
所有权与借用检查在编译期消除内存安全问题与数据竞争
03
没有垃圾回收带来的停顿，延迟表现更可预测
04
完善的类型系统与工具链，让问题尽早暴露并降低协作成本

## Slide 6
与当前技术栈的关键取舍对比
对比维度
当前技术栈
Rust
运行性能
受运行时与回收机制影响，峰值表现受限
编译为原生代码，性能上限更高且可预期
内存安全
依赖运行期检查与人工约定
编译期强制检查，从源头规避数据竞争
延迟稳定性
回收或运行时调度带来延迟抖动
无回收停顿，尾延迟表现更可控
开发效率
上手快，但问题多在线上暴露
编译期门槛更高，长期维护成本更低
生态与人才
生态成熟，人才储备充足
生态快速增长，团队需投入学习成本

## Slide 7
重写按四步推进，控制风险
01
明确边界
选定边界清晰、收益可衡量的模块作为起点，避免一次性重写全部服务
02
能力验证
在真实流量场景下验证性能、延迟与稳定性，确认技术假设成立
03
渐进替换
新旧实现并行运行，通过灰度切流逐步迁移，保证随时可回滚
04
沉淀规范
把验证过的实践固化为编码规范与工具链，供后续模块直接复用

## Slide 8
分阶段推进，每阶段都有明确的验收标准
第一阶段
1
评估与选型
梳理核心链路，确定重写范围与验收指标
第二阶段
2
试点模块
完成单个模块的重写，并接入灰度环境验证
第三阶段
3
灰度迁移
逐步放大流量比例，持续对比新旧实现的各项指标
第四阶段
4
全面切换
核心链路完成替换，旧实现进入维护或下线
第五阶段
5
持续优化
基于线上数据迭代，并把经验推广到其他服务

## Slide 9
主要风险已有对应的应对方式
01
学习曲线陡峭：先做小范围试点，形成内部示例与规范，再扩大参与范围
02
关键依赖不完整：提前评估依赖成熟度，必要时在团队内维护可控替代方案
03
与现有系统集成复杂：以清晰的接口边界和渐进式切流降低耦合
04
迁移期需要双份维护：控制单次迁移范围，尽量缩短新旧并行时间
05
人才与招聘压力：以内部培养为主，把经验沉淀为可复用的文档与工具

## Slide 10
用一次结构性投入，换长期的性能与稳定
欢迎就选型理由、迁移节奏与试点范围提出讨论